工程合同管理
一、单项选择题
1. 某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车（　 ）。
　　A.不用归还委托人
　　B.归还委托人即可
　　C.归还委托人，并应支付折旧费
D.归还委托人，并应支付租赁费
2. 甲、乙双方签订的合同中，约定的违约金是5万元，合同履行过程中由于甲的违约造成乙损失1万元，由于乙的违约造成甲损失3万元，那么，损失的承担应为（　 ）。
　　A.各自承担自己的损失
　　B.乙赔偿甲3万元损失
　　C.乙赔偿甲5万元损失
D.乙赔偿甲2万元损失
3. 施工合同履行中，某隐蔽工程经监理工程师检验后进行了隐蔽。之后监理工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（　 ）。
　　A.发包人承担全部费用，工期相应顺延
　　B.发包人承担全部费用，工期不予顺延
　　C.承包人承担全部费用，工期不予顺延
D.承包人承担全部费用，工期相应顺延
4. 当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，（　 ）。
　　A.不需承担赔偿责任
　　B.应承担赔偿责任
　　C.双方共同承担
D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题
5. 发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由（ 　）保管。
　　A.发包人   　　B.承包人
　　C.工程师       D.发包人与承包人共同
6. 在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，并尽量减少损失。这体现了合同的（　 ）原则。
　　A.公平竞争    　　B.平等合作
　　C.诺守合同        D.诚实信用
7. 合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是（　 ）。
　　A.和解 　　B.调解   　　C.仲裁       D.协议
8. 已竣工工程交付使用之前应由（ 　）负责成品保护工作。
　　A.发包人  　　   B.承包人
　　C.监理人         D.工程师
9. 施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书预定的日期开工时，发包人应当（ 　）。
　　A.赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期
　　B.只相应顺延工期
　　C.只赔偿承包人因此造成的损失
D.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期
10. 关于工程量计量，正确的处理方法是（ 　）。
　　A.工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量
　　B.工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量
　　C.若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效
D.承包人实际完成的所有工程量均应在计量的范围内
二、简答题
1. 合同履行阶段是合同管理的重点阶段，包括履行过程和履行后的合同管理工作，该阶段的合同管理的主要内容有哪些？
2. 担保的特征有哪些？
3. 合同的主要条款一般包括哪些内容？
4. 勘察投标书的评审主要包括哪些方面？
5. 发包人和承包人签订的勘察设计合同在工程建设中可以发挥哪几个方面的作用？
6. 施工合同中，发包人提供材料、设备的责任有哪些？
7. 工程具备哪些条件，承包人可以申请竣工验收？
8.  FIDIC合同下，指定分包商与一般分包商有什么区别？
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二、简答题
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2. 
1）担保具有从属性。
2）担保的补偿性。
3）担保的财产性。
4）担保的相对独立性。


3. 
（1）当事人的姓名或者名称和住所；
（2）标的；
（3）数量；
（4）质量；
（5）价款或者报酬；
（6）履行期限、地点和方式；
（7）违约责任；
（8）解决争议的方法。
4.
1）勘察方案是否合理；
2）勘察技术水平是否先进；
3）各种所需勘察数据能否准确可靠；
4）报价是否合理等。


5. 
1）有利于保证建设工程勘察设计任务按期、按质、按量地顺利完成；
2）有利于委托方与承包方明确各自的权利、义务以及违约责任等内容，一旦发生纠纷，责任明确，避免不必要的争执；
3）促使双方当事人加强管理与经济核算，提高管理水平；
4）为双方的勘察设计管理工作提供法律依据。


6. 


7. 
1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求。
2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划。
3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。


8. 
1）选择分包单位的工作内容不同；
2）分包合同的工作内容不同；
3）工程款的支付开支项目不同；
4）雇主对分包商利益的保护不同；
5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。

