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一、单项选择题
1. 某国库券面值为100元，期限为3年，年利率为10％(单利)，则到期后的本息和为(    )。 
   A．133元         B．130元        C．330元        D．121元 
2. 某公司准备建立一项永久性奖金，用于奖励有突出贡献的科技人员和员工，每年计划颁发100000元奖金，若利率为6％，则该奖金的本金应为(     )元。 
   A．6000000       B．1000000       C．106000        D．1666667 
3. 某租赁公司出租给某企业一台设备，年租金按年金法计算，折现率为12%，租期为5年，设备价格为68万元，承租企业年末支付租金与年初支出租金的租金差值为（   ）万元。 
 A．2.00          B．2.02         C．2.03           D．2.04    
4. 如果财务内部收益率大于基准收益率，则（   ）。 
A．财务净现值大于零   B．财务净现值小于零     C．财务净现值等于零    D．不确定    
5. 总投资收益率是（   ）与总投资之比。 
A．年销售利润                                 B．年销售利润+年贷款利息
C．年销售利润+年贷款利息+年折旧费及摊销费     D．年销售利润+年折旧费及摊销费
6. 静态投资回收期指标的优点是（   ）。 
A．经济意义明确，计算简便           B．能准确衡量项目投资收益的大小
C．考虑了整个计算期的经济效果       D．能正确地识别项目的优势
7. 如果财务内部收益率（   ），则方案在经济上可以接受。 
A．大于零             B．小于零   C．大于基准收益率      D．小于基准收益率     
8. 对于一个特定的投资方案，若基准收益率变大，则（   ）。 
A．财务净现值与财务内部收益率均减小     B．财务净现值与财务内部收益率均增大 
C．财务净现值减小，财务内部收益率不变   D．财务净现值增大，财务内部收益率减小
9.在下列投资方案评价指标中，反映借款偿债能力的指标是（ ）。
　A.偿债备付率和投资收益率              B.利息备付率和偿债备付率
　C.利息备付率和投资收益率              D.内部收益率和借款偿还期
10. 下列不属于变动成本的费用是（   ）。 
A．原材料消耗     B．生产人员工资      C．包装费         D．折旧费
11. 某建设项目设计生产能力为12万台/年，固定成本为1320万元/年，产品售价为900元/台，变动成本为630元/台，销售税金及附加50元/台。则此项目的盈亏平衡点产量为（   ）台/年。 
A．60000         B．72000        C．54200           D．14635
12. 对某项目进行单因素敏感性分析。当单位产品价格为1600元时，财务净现值为3210万元；当单位产品价格为1050元时，财务净现值为1210万元；当单位产品价格为960元时，财务净现值为110万元；当单位产品价格为720元时，财务净现值为 −210万元。故该项目单位产品价格变化的临界值处在（   ）元。 
A．≤720          B．720～960      C．960～1050          D．≥1050
13. 一般来说，在风险与不确定性分析法中，只适用于项目的财务评价的是（　）。
    A.盈亏平衡分析    B.敏感性分析     C.概率分析        D.功能评价
14. 导致不确定性的原因很多，但不包括（   ）。 
A．政府政策的变化         B．预测假设不准确 
C．市场供求结构的变化     D．评价方法的种类 
15. 涨价预备费的计算基础是(   )。 
A．建筑安装工程费 
B．建筑安装工程费+设备及工器具购置费 
C．建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费 
D．建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费+基本预备费 
16. （　  ）是指由于货币(这里指纸币)的发行量超过商品流通所需要的货币量而引起的货币贬值和物价上涨的现象。 
A．通货膨胀     　　B．通货紧缩     　　C．货币贬值    　　D．物价上涨 
17. 项目可行性研究是为项目的（   ）就是否建设该项目的最终决策提供科学依据。 
A．金融机构     　   B．决策部门      C．审查部门        D．施工单位
18. 财务评价是根据（   ），计算和分析项目的盈利状况。 
A．影子价格       B．历史市场价格   
C．现行市场价格      D．预期市场价格         
19. 设备租赁与设备购买相比，企业现金流量发生的变化是（   ）。 
A．增加经营成本         B．减少经营成本 
C．增加折旧费           D．根据具体经营状况通过计算确定 
20.价值工程中的价值是指研究对象的功能与成本（即费用）的（　）。   
    A.绝对值          B.相对值           
C.绝对比值          D.相对比值   
二、多项选择题
1．资金的时间价值是（   ）的函数。 
A．资金量   B．时间      C．资金增值率     D．计息期      E．单利利率    
2. 下列各项，属于影响固定资产折旧因素的是（   ）。  
A. 折旧基数   B．预计净残值   C．预计使用年限    
D．总行驶里程   E. 总工作台班
3. 财务净现值（   ）。 
  A．反映投资方案的获利能力     B．是动态评价指标      C．是静态评价指标
 D．是把计算期间内各年净现金流量折现到投资方案开始实施时的现值之和 
  E．是投资效率指标 
4. 资金成本中的资金使用费包括（   ）。
A．向股东支付的红利       B．向银行贷款而支付的手续费 
C．向债权人支付的利息     D．生产制造成本          E．发行债券所发生的费用
5. 财务净现值率是（   ）。 
A．单位投资现值所能带来的财务净现值       B．主要财务评价指标
C．考察投资利用效率指标                   D．考察项目单位投资盈利能力的指标
E．项目财务净现值与项目总投资现值之比 
三、问答题
1. 利率的高低由哪些因素决定？
2. 敏感性分析有什么不足之处？
3. 项目融资有哪几种模式？
4. 建设投资概略估算有哪些方法？
5.费用效益分析与财务评价的区别是什么？
四、计算题
1. 某企业为了购买设备，以8％的利率贷到40万元款，答应按12年还清本利，在归还了9次后，该企业想在10年末把余额一次性还清，问在10年末应准备多少钱才能将余款还清？并作出现金流量图。（已知：（P / A, 8%, 2）=1.7833，（F / P, 8%, 12）=2.5182, （P / F, 8%, 12）=0.3971, （F / A, 8%, 12）=18.9771, （P / A, 8%, 12）=7.5361, （A / F, 8%, 12）=0.0527, （A / P, 8%, 12）=0.1327）（本题12分）







2. 某企业正在研究投资寿命期为一年的投资方案，根据市场调查，现有A、B、C、D四个互斥方案。各方案的初期投资额和一年后净收益测算数据如下表所示。资金可以从银行以12％的年利率获取。试回答下述问题：
 
	
	A方案
	B方案
	C方案
	D方案

	投资额（万元）
净收益（万元）
	800
1040
	2000
2480
	2600
3110
	3100
3690



（1）B方案的追加投资收益率IB-A为（     ）。（本题2.5分）
     A．15%     B．18%       C．20%        D．22%
（2）C方案的追加投资收益率IC-B为（     ）。（本题2.5分）
     A．8％      B．5％       C．12％        D．14％
（3）D方案的追加投资收益率ID-C为(        )。（本题2.5分）
     A．12％     B．14％      C．16％        D．18％
（4）该单位的上述方案中，最优方案是(      )。（本题2.5分）
     A．D方案    B．C方案    C.B方案       D．A方案
（5）使C方案和D方案优劣相同的资本利率i应是(     )。（本题3分）
     A．30％      B．20％      C．5％        D．16％
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二、多项选择题
1．A、B、C； 
2．A、B、C； 
3．A、B、D； 
4．
5．A、C、D、E； 
三、问答题
1. 利率的高低由哪些因素决定？
（1）社会平均利润率
（2）金融市场上借贷资本的供求情况
（3）银行所承担的贷款风险
（4）通货膨胀率
（5）借出资本的期限长短
2. 敏感性分析有什么不足之处？
没有考虑各种不确定因素在未来发生变化的概率，这可能会影响分析结论的准确性。
3. 项目融资有哪几种模式？
（1）以“设施使用协议”为基础的项目融资模式
（2）以“产品支付”为基础的项目融资模式
（3）BOT项目融资方式
（4）ABS项目融资模式
（5）以“杠杆租赁”为基础的项目融资
4. 建设投资概略估算有哪些方法？
生产规模指数法
资金周转率法
分项比例估算法
单元指标估算法
5. 费用效益分析与财务评价的区别是什么？
两种评价所站的层次不同；
费用和效益的含义及划分的范围不同；
财务评价与费用效益分析所使用的价格体系不同；
两种评价所使用的参数不同；
评价内容不同。
四、计算题
1. 解：



2. C、B、C、C、D


