教学点＿＿＿＿＿班级＿＿＿＿＿      学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿

《工程造价管理》课程作业：项目决策阶段的计价与控制

- 某方案净现金流量如表1所示。当基准收益率i=12%时，试用内部收益率指标判断方案是否可行。

表1 现金流量表                            /万元

| 年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净现金流量 | -200 | 40 | 60 | 40 | 80 |

2、某拟建项目生产规模为年产某产品500万吨。生产规模为年产400万吨，同类产品的投资额为4000万元，设备投资的综合调整系数为1.09，生产能力指数为0.8。该项目年销售收入估算为14000万元，存货资金占用估算为480万元，全部职工人数为1000人，每人每年工资及福利费估算为96000元，年其他费用估算为3600万元，年外购原材料、燃料及动力费为15000万元。各项资金的周转天数：应收账款为30天，现金为15天，应付账款为30天。

（1）估算该拟建项目的投资额。

（2）估算流动资金额及铺垫流动资金。