
园林工程预决算 
一、单选题
1.下列哪项不属于建设工程概预算范畴( A ) 。

A.竣工结算       B.施工图预算            

C.施工预算       D.设计概算

2.施工图预算是由在工程开工之前，按照工程预算定额、单位估价表及

各项费用标准等有关资料预先计算的工程造价文件(D ) 。

设计单位        B.造价咨询代理单位       

C.建设单位      D.施工单位

3.下列各项费用不属于建筑安装工程费用中规费的是 ( A ) 。

A.劳动保险费       B.工程排污费           

C.社会保障费       D.危险作业意外伤害险

4.下列项目中不属于建筑安装工程费中直接费的是( B )。 

A.脚手架搭拆人员的人工费                    

B.现场施工人员的失业保险费

C.已完工程设备保护所消耗的人工费            

D.搭建临时设施所消耗的人工费

5.下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是( A )。 

A.工会经费             B.工程排污费       

C.住房公积金           D.社会保障费

6.企业为职工学习先进技术和提高文化水平，所计提的费用应计入(A )。 

A.企业管理费           B.生产准备费       

C.人工费               D.社会保障费

7.根据我国建筑安装工程费用组成的现行规定，下列属于直接工程费中人工费的

是生产工人的( D )。 

A.失业保险费                               B.危险作业意外伤害保险费

C.医疗保险费                               D.劳动保护费

8.( A ) 是工程建设定额中的基础性定额。

A.施工定额           B.预算定额             

C.概算定额           D.概算指标           
9.工程建设定额中分项最细、定额子目最多的定额是( C )。 

A.劳动定额          B.材料定额            

C.施工定额          D.工序定额

10.有一桂花蓬径中330cm,则土球直径为 ( C ) 。

A.165cm             B.176cm                

C.110cm             D.198cm

11. 在园林工程预决算中，什么是“预算”( A   )。
A. 预测工程成本            B. 实际工程成本
C. 工程进度计划            D. 工程质量管理
12. 在园林工程预决算中，什么是“决算”(  B  )。
A. 预测工程成本            B. 实际工程成本
C. 工程进度计划            D. 工程质量管理
13. 在园林工程预决算中，什么是“工程量清单”(  D  )。
A. 工程材料清单            B. 工程设备清单
C. 工程人工清单            D. 工程各项工作量的清单
14. 在园林工程预决算中，什么是“工程造价控制”(  C  )。
A. 控制工程进度            B. 控制工程质量
C. 控制工程成本            D. 控制工程安全
15. 在园林工程预决算中，什么是“工程变更管理”( C   )。
A. 管理工程进度变更        B. 管理工程质量变更
C. 管理工程成本变更        D. 管理工程安全变更
16. 在园林工程预决算中，什么是“工程风险管理”(  C  )。
A. 管理工程进度风险        B. 管理工程质量风险
C. 管理工程成本风险        D. 管理工程安全风险
17. 在园林工程预决算中，什么是“工程质量管理”(     )。
A. 管理工程进度质量        B. 管理工程成本质量
C. 管理工程工艺质量        D. 管理工程安全质量
18. 在园林工程预决算中，什么是“工程进度管理”( B   )。
A. 管理工程质量进度        B. 管理工程成本进度
C. 管理工程工艺进度        D. 管理工程安全进度
19. 在园林工程预决算中，什么是“工程竣工验收”(  B  )。
A. 工程验收前的准备工作    B. 工程验收的最后一步
C. 工程验收的中间步骤      D. 工程验收的重要步骤
20. 在园林工程预决算中，什么是“工程合同管理”(    )。
A. 管理工程进度合同        B. 管理工程质量合同
C. 管理工程成本合同        D. 管理工程安全合同
二、名词解释
1.园林工程预决算：根据拟建园林工程项目设计文件的有关内容，查找相应的定额、

指标及取费标准进行施工前概算与预算、竣工后结算与决算，并编制成规范性的技术

经济文件。

2.预算定额：是指在正常的施工条件下，完成一定计量单位的分项工程或结构构件所

需消耗的人工、材料、机械台班和资金的数量限额或标准。

3.单项工程：是指在一个工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生

产能力或工程效益的工程。

4.招标标底：是指园林建设工程招标人对招标工程项目在方案、质量、期限、价金、方法、措施等方面的综合性理想控制（即自我预期控制）指标或预期要求。

5.施工组织设计：
6.直接工程费：是指工程施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。

7、综合单价法：是指分部分项项目及施工技术措施费项目的单价采用除规费、税金外的全费用单价（综合单价）的一种计价方法，规费，税金单独计取。

8.单位工程：是指具有单独的设计文件，可以进行独立施工，但不能单独发挥作用的工程。

三、简答题
1、简述园林工程概预算编制的依据。
答：（1）拟建工程施工图纸及设计说明书；
（2）施工组织设计；
（3）国家颁发的园林工程预算定额；
（4）现行的人工工资标准、材料预算价格、机械台班预算价格；
（5）园林工程建设管理费及其它费用定额；
（6）国家及地方颁发的有关施工图预算方面的文件；
（7）工具书及有关手册。

2、常用园林工程投标技巧有那些？

答：扩大报价法，不平衡报价法，多方案报价法，突然降价法。

3、园林工程投标标书主要内容？

答；

4、园林工程承包商应具备那些条件？

答：（1）承包商是否有营业执照；（2）承包商的资质等级；（3）承包商的技术力量；

（4）承包商的资金与资产实力；（5）承包商的信誉；

（6）承包商在近期内完成的工程量大小与工程质量。

四、论述题
1、经初步评审，哪些情况作废标处理？

答：（1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段或者以其它弄虚作假方式谋取中表的投标；

（2）投标人以低于成本报价竟标的；

（3）投标人资格条件国家规定或招标文件要求的；

（4）拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；

（5）未在实质上响应招标文件的投标。

2、设计概算、施工图预算和竣工决算“三算”的关系？

答：（1）设计概算是初步设计阶段，根据勘测设计的技术文件，结合概算定额、概算指标、工资标准、设备价格以及各项费用标准等基础资料，由设计单位进行编制的，是确定建设项目和单项工程建设费用的文件。

（2）施工图预算是根据施工图设计阶段的图纸和说明、预算定额、价格与费用标准来编制的，由设计单位编制，必要时邀请有关单位参加编制。

（3）竣工决算分为施工单位的竣工决算和建设单位的竣工决算。

上述三者紧密联系，环环相扣，缺一不可。所有建设项目，设计必须有概算，施工必须有预算，竣工必须有决算。概算价值不得超过计划任务书的投资额，修正概算和施工图预算不得超过概算价值，竣工决算不得超过施工图预算价值。

五、计算题
1、定额中规定园路基础垫层中的C10混凝土用量为1.02m3，单价为85.41元/ m3，相应的定额基价为100.98元/ m3，根据图纸要求，换用C15细石混凝土，单价为103.20元/ m3。试换算其基价。

解：100.98-85.41×1.02+103.20×1.02=119.13（元/ m3）

2、某方整石板园路长150 m，宽1.5m，垫层采用200mm厚混凝土垫层，试列出工程项目并计算各工程量。

解：
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