工程招投标与合同管理
一 单选题
1. 保证方式没有约定或约定不明确的，按（ ）承担担保责任 
	A. 保证 

	B. 连带保证 

	C. 违约 

	D. 合同 


2. 中标的承包商将由（ ）决定 
	A. 评标委员会 

	B. 业主 

	C. 上级行政主管部门 

	D. 监理工程师 


3. 合同协议书的签订时间为（ ） 
	A. 中标人确定后15日内 

	B. 中标通知书发出30日内 

	C. 口头通知中标人后30日内 

	D. 中标通知书发出15日内 


4. 某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（ ）万元 
	A. 10 

	B. 20 

	C. 50 

	D. 100 


5. 在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计.修改实施计划.变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（ ）引起的索赔 
	A. 地质条件的变化 

	B. 不可抗力 

	C. 工程变更 

	D. 业主风险 


6. 根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ ）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人 
	A. 10 

	B. 15 

	C. 20 

	D. 30 


7. 材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ ） 
	A. 拒付货款并索赔 

	B. 按照订购数量及时付款 

	C. 按照实际交货数量及时付款 

	D. 待供货方补足数量后再付 


8. 业主是指（ ） 
	A. 有一定生产能力.技术装备.流动资金，能够承包工程建设任务的建筑业企业 

	B. 能对工程建设提供估算测量.管理咨询.建设监理等智能型服务的机构 

	C. 对某项工程建设有需求，又具有该工程建设资金和准建证件，在建设工程市场中发包工程项目的法人组织和自然人 

	D. 不用遵守市场规律的客体 


9. 下列关于联合体共同投标的说法正确的是（ ） 
	A. 两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 

	B. 联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可 

	C. 有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级 

	D. 联合体中标后，应选择其中一方代表和招标人签订合同 


10. 下列关于工程分包说法正确的是（ ） 
	A. 施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 

	B. 工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任 

	C. 施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 

	D. 分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位 


11. 以下除哪项外，都应该做为无效投标文件处理（ ） 
	A. 逾期送达或者未送达指定地点 

	B. 投标文件未按要求密封 

	C. 投标文件中出现少量错误，但不影响投标文件含义 

	D. 投标人名称或组织结构和资格预审时不一致 


12. 开标时间应为（ ） 
	A. 任一时间 

	B. 投标截止时间 

	C. 评标前的任一时间 

	D. 发售招标文件后的15日内 


13. 根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ） 
	A. 办理土地征用，拆迁补偿.平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 

	B. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 

	C. 提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计报表 

	D. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 


14. 在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（ ）人民币以
上的，必须进行招标 
	A. 20万元 

	B. 120万元 

	C. 200万元 

	D. 2000万元 


15. 《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ） 
	A. 20 

	B. 30 

	C. 10 

	D. 15 


16. 下列关于合同文件的表述，不正确的是（ ） 
	A. 专用条款的内容比通用条款更明确和具体 

	B. 合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 

	C. 合同文件之间应能相互解释互为说明 

	D. 专用条款和通用条款是相对立的 


17. 业主在（ ）合同中承担的风险最小 
	A. 可调总价 

	B. 不可调总价 

	C. 单价 

	D. 成本加酬金 


18. 招标投标活动的公开原则首先要求（ ）要公开 
	A. 招标活动信息 

	B. 评标委员会成员名单 

	C. 工程设计文件 

	D. 评标标准 


19. 施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担 
	A. 发包人 

	B. 承包人 

	C. 工程师 

	D. 发包人与承包人共同 


20. 索赔是指在合同的实施过程中，（ ）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求 
	A. 业主 

	B. 第三方 

	C. 承包商 

	D. 合同当事人一方 


21. 当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准 
	A. 招标文件中的规定 

	B. 现场考察时招标单位的口头解释 

	C. 招标单位在会议上的口头解答 

	D. 发给每个投标人的书面质疑解答文件 


22. 一般情况下，公开招标的项目资格审查大多采用（ ） 
	A. 资格预审 

	B. 资格后审 

	C. 在购买招标文件时审查 

	D. 在签订合同时审查 


23. 受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ） 
	A. 建设单位 

	B. 施工单位 

	C. 招标代理 

	D. 设计单位 


24. 以下除哪项外，其余都为合同争议处理方式（ ） 
	A. 和解 

	B. 调解 

	C. 仲裁 

	D. 申述 


25. 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算 
	A. 合同签字日起按投标文件中承诺 

	B. 合同签字日起按招标文件中要求 

	C. 合同约定的开工日起按投标文件中承诺 

	D. 合同约定的开工日起按招标文件中要求 


26. 由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ ） 
	A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求 

	B. 认为要求合理，先行支付后再向业主索要 

	C. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 

	D. 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 


27. 合同法律关系主要的是由法律规范调整的（ ） 
	A. 行政法律关系 

	B. 民事权利义务关系 

	C. 刑事法律关系 

	D. 经济侵权关系 


28. 招标人采用邀请招标的方式，应当向（ ）个以上的具备承担招标项目的能力.资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请 
	A. 二 

	B. 三 

	C. 四 

	D. 五 


29. 承包人在索赔事件发生后的（ ）天以前，应向工程师正式提出索赔意向通知 
	A. 14 

	B. 7 

	C. 28 

	D. 21 


30. 下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（ ） 
	A. 某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定 

	B. 某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料 

	C. 某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称 

	D. 某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人 


二 多选题 
31. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有（） 
	A. 固定总价合同 

	B. 单价合同 

	C. 成本加酬金合同 

	D. 固定总价加酬金合同 

	E. 单价合同加酬金合同 


32. 建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括( ) 
	A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作 

	B. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长 

	C. 原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担 

	D. 不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作 


33. 下列关于编制标底的论述，（）是正确的 
	A. 标底是招标人编制的招标项目的预期价格 

	B. 编制标底时，首先要保证其完整性 

	C. 一个招标工程只能编制一个标底，一般是在招标前就制定出来的 

	D. 标底制定的好坏，直接影响到招标工作的成败 


34. 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有 
	A. 按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续 

	B. 工程资金或者资金来源已经落实 

	C. 有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料 

	D. 法律、法规、规章规定的其他条件。 

	E. 监理单位已确定 


35. 被宣布为废标的投标书包括（ ） 
	A. 投标书未按招标文件中规定封标 

	B. 逾期送达的标书 

	C. 投标人不参加开标会议的标书 

	D. 未按招标文件的内容好要求编写.内容不全或字迹无法辨认的标书 


36. 工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（ ） 
	A. 需经工程师确认后才能执行 

	B. 因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担 

	C. 因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责 

	D. 采用改进措施后，必须顺延工期 


37. 不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ） 
	A. 监理合同可以是个人 

	B. 监理合同的订立必须符合工程建设程序 

	C. 监理合同的订立不需符合工程建设程序 

	D. 委托监理合同的标的物是产生新的物质 


38. FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ ） 
	A. 选择分包单位的权利不同 

	B. 分包合同的工作内容不同 

	C. 工程款的支付开支项目不同 

	D. 业主对分包商利益的保护不同且承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同 


39. 合同法律关系的构成要素有( ) 
	A. 主体 

	B. 内容 

	C. 客体 

	D. 权利和义务 


40. 在划分标段时，下列（）应分别招标 
	A. 建设工程项目中的土建和设备安装 

	B. 项目各部分彼此联系性小的建设工程项目 

	C. 建设项目的各项工作的衔接、交叉和配合少，责任清楚 

	D. 场地集中、工程量不大、技术上不复杂的工程 


三 判断题 
41. 建设工程项目标的小，技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等，一般可以采用公开招标的方式（  ）
42. 详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。( )（  ）
43. 有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评（  ）
44. 公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。( )（  ）
45. 中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同( )（  ）
46. 在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额额均不应包括利润( )（  ）
47. 所谓无标底招标，是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，招标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。( )（  ）
48. 招标机构的主要职责是拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等（  ）
49. FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数( )（  ）
50. 我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年( ）（  ）
51. 工程招标必须采用公开招标方式( )（  ）
52. 甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元( )（  ）
53. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。( )（  ）
54. 标底是招标人编制的招标项目的预期价格。招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平（  ）
55. 投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。( )（  ）
56. 投标人收到招标单位的授标通知书，即获得工程承建权，称为中标或得标，表示投标人在投标竞争中获胜。( )（  ）
57. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当依法承担法律责任。( )（  ）
58. 建筑市场的主体是指参和建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。( )（  ）
59. 建设工程的招标投标主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。( )（  ）
60. 招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评标的依据，也是订立合同的基础（  ）
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