工程招标投与合同管理复习资料及答案
一、填空题
1 、      是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。

2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从  技术上 和  经济上  对拟建工程进行全面规划的工作。 

3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是  公开招标 、  询价报价  、直接采购。           

4、工程承发包方式，是指   发包人  与   承包人   双方之间的经济关系形式。            

建筑市场主体主要有         、       、      等。           

6、我国的建设工程交易中心是按照   信息服务功能  、  场所服务功能 、集中办公功能三大功能进行构建的。                 

7、工程监理企业，其资质等级划分为      、     和 丙级三个级别。 

8、工程招标代理机构，其资质等级划分为   甲级  和 乙级   。           

9、建设工程招标方式有  公开招标  和  邀请招标  。                 

10、建设工程招标方法有  一次性招标  、多次性招标和  一次两段式招标  、两次报价招标。  

二、单项选择题
合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（  ）关系。

A.债权人与债务人      B.代理人与被代理人      C.权利与义务        D.法人与自然人

施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（   ）赔偿。

施工企业                                   B.施工企业的法定代表人  

C.施工企业的项目经理                          D.具体的施工人员

下列财产中，（ A  ）不得抵押。

A.土地所有权         B.土地使用权             C.房屋               D.交通运输工具

邀请招标的邀请对象的数目不应少于（  B  ）家。

A.2                  B.3                      C.5                  D.7

合同争议的解决顺序为（  A  ）。

A.和解—调解—仲裁—诉讼                   B.调解—和解—仲裁—诉讼

C.和解—调解—诉讼—仲裁                   D.调解—和解—诉讼—仲裁

监理招标主要是对监理单位（    ）的选择。

A.报价               B.能力                C.监理人员数量              D.设备

由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（  B  ）。

A.正常工作           B.附加工作             C.额外工作                 D.义务工作

根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（  C  ）。

A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确

C.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（  D  ）。

A.没收全部定金补偿损失                  B.要求发包人支付双倍的定金 

C.要求发包人补偿实际发生的损失          D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%  

10、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（     ）的日历天数计算。 

A.合同签字日起按投标文件中承诺           B.合同签字日起按招标文件中要求 

C.合同约定的开工日起按投标文件中承诺     D.合同约定的开工日起按招标文件中要求  

11、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（   B ）。 

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期 

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延  

12、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（    ）。 

A.拒付货款并索赔                        B.按照订购数量及时付款 

C.按照实际交货数量及时付款              D.待供货方补足数量后再付  

13、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指（ A   ）。 

A.工程保修期                                         B.承包商的施工期 

C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限 

D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间  

14、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（  C  ）。 

A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求 

B.认为要求合理，先行支付后再向业主索要 

C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 

D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告  

15、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（    ）。 

A.由承包商承担的风险责任                B.给予费用补偿并顺延工期 

C.给予费用补偿但不顺延工期              D.给予工期顺延但不给费用补偿  

16、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（  B ）。 

A.行政法律关系                          B.民事权利义务关系
C.刑事法律关系                          D.经济侵权关系  

17、在工程建设监理活动中，监理单位是（  A ）。 

A.业主的代理人      B.业主的委托人      C.施工合同的当事人     D.绝对独立的第三人 

经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（ B ）。 

A.主合同            B.从合同            C.独立合同       D.无条件地必须履行的合同 

19、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（     ）。 

A.按裁决自觉执行                        B.不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 

C.可向人民法院起诉                      D.向合同管理机关申诉  

20、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻 以或延误，以致增加工作量时，应是为（  B  ）。 

A.额外服务          B.附加服务          C.延长服务              D.非监理服务  

三、多项选择题
1、必须进行招标的项目包括（    ）。 

A.私人投资的高级别墅        

B.外国老板投资的基础设施的项目 

C.大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目 

D.全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 

E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目  

2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（    ）。

A.需经工程师确认后才能执行 

B.因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担 

C.因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责 

D.采用改进措施后，必须顺延工期 

E.改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准  

施工合同文件中的说法中，正确的有（ BDE ）。 

A.当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款 

B.在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容 

C.变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同 

D.签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件 

E.当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理 

4、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（   ）。 

A.选择分包单位的权利不同                 B.分包合同的工作内容不同 

C.工程款的支付开支项目不同               D.业主对分包商利益的保护不同 

E.承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同  

5、索赔按目的划分包括（  CE ）。 

A.综合索赔        B.单项索赔        C.工期索赔      D.合同内索赔      E.费用索赔 

6、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括(  AE  )。  

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长  

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担  

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容  

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作  

7、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于(  BDE   )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。 

A.承包人未能及时调配施工机械             B.发生不可抗力          

C.雨季天数增多                           D.工程量变化和设计变更  

E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时  

8、索赔按目的划分包括(  CE  )。 

 A.综合索赔       B.单项索赔      C.工期索赔       D.合同内索赔     E.费用索赔  

在施工合同中，(   )等工作应由发包人完成。 

A.土地征用和拆迁                  B.临时用地、占道申报批准手续         

C.提供工程地质报告                D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物     

E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表  

10、对于发包人供应的材料设备，(  ABDE  )等工作应当由发包人承担。 

A.到货后，通知清点                B.参加清点                  C.清点后负责保管    

D.支付保管费用                    E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购  

四、判断题 
1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（ ×  ）

2、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（ × ）

3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（  ）

4、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（    ） 

5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（× ） 

6、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（ √   ） 

7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（   √ ） 

8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（ ）

9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（  √  ） 

10、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（   ） 

五、名词解释 

1、工程承发包：建筑企业（承包商）作为承包人（称乙方）、建设单位（业主）作为发包人（称甲方）、由甲方把建筑安装工程任务委托给乙方、且双方在平等互利的基础上签订工程合同、明确各自的经济责任、权利和义务、以保证工程任务在合同造价内按质按量的全面完成。 

2、建筑市场：

3、建设工程招投：是指招标人（或发包人）将拟建工程对外发布信息、吸引有承包能力的单位参与竞争、按照法定程序优选承包单位的法律活动。 

4、多方案报价法：利用工程说明书或合同交款不够明确之处、以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。 

5、施工管理费：

六、简答题
1、施工合同的特点是什么？

答： 1）合同标的的特殊性； 2）合同履行期限的长期性； 3）合同内容的多样性和复杂性； 4）合同监督的严格性。  

2、建设工程交易中心的运行原则是什么？

答： 1）信息公开原则； 2）依法管理原则； 3）公平竞争原则； 4）属地进入原则； 5）办事公正原则。  

3、建设工程招投标的特点是什么？ 

答：

  

4、建设工程合同签订和实施的基本原则是什么？ 

答：1）合同第一性原则； 2）合同平等、自愿原则； 3）合同的法律原则； 4）诚实信用原则； 5）公平合理原则。  

5、建设工程施工合同的作用是什么？ 

答：


