工程项目管理复习资料 
一、名词解释

1、建筑业

2、静态投资回收期

3、建筑设计
4、价值工程

5、成本管理

6、基本建设程序

二、填空题
1、基本建设是指           、           和            的活动以及与此相联系的其他工作。

2、可行性研究的编制原则分别是指            原则、           原则、            原则。

3、建设工程承包合同是指承包人进行             ，发包人            的合同。

4、全面质量管理发展三个阶段是指          阶段、           阶段和            阶段。

5、全面质量管理是一种科学的管理，它的工作方法和步骤可以概括为               、            、                、                。
三、简答题
1、基本建设程序包含哪几个阶段？ 

2、可行性研究的步骤。
3、国际建筑市场的特点。

4、价值工程定义的理解。

5、全面质量管理的主要观点。

四、计算题
复利因子表参考：[ F/A,6%,5]=5.637093, [F/P,6%,5]=1.338226, [ A/F,6%,5]=0.177396, [A/P,6%,5]=0.237396, [P/F,6%,5]=0.747258, [P/A,6%,5]=4.212364

[F/A,8%,4]=4.506112,[A/F,8%,4]=0.221921, [A/P,8%,4]=0.301921,

1、某人连续5年在每年年末存款100元，利率为6%，问第五年年末他可以得到多少本利？

2、拟建一新的工程项目，需借款1000万元，利率为8%，投资后4年内还清此笔借款，问平均每年应获利多少才能满足要求

3、某企业生产一种产品，已知产品单件可变成本为40元，单位售价120元，每年总固定费用80万元，试问该企业盈亏平衡点的年产量、生产能力利用率、销售收入为多少？如果企业生产能力为3万件，企业每年能获得多少利润？
工程项目管理复习资料答案

一、名词解释

1、建筑业：
以建筑产品生产为对象的物质生产部门，是从事建筑生产经营活动的行业

2、静态投资回收期：
指在不考虑资金时间价值的条件下，以项目净收益抵偿项目全部投资（包括固定资产投资和流动资金）所需要的时间
3、建筑设计：
4、价值工程：
通过各相关领域的协作，对所研究的对象的功能与费用进行系统分析，不断创新，旨在提高所研究对象价值的思想方法和管理技术

5、成本管理：
是为降低建筑产品即工程项目或劳务、作业等的成本而进行的各项管理工作的总称
6、基本建设程序：
二、填空题
1、基本建设是指建筑、购置和安装固定资产的活动以及与此相联系的其他工作

2、可行性研究的编制原则分别是指公正性原则、专业性原则、责任追究原则

3、建设工程承包合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同

4、全面质量管理发展三个阶段是指质量检验阶段、统计质量检验阶段和全面质量检验阶段

5、全面质量管理是一种科学的管理，它的工作方法和步骤可以概括为一个过程、四个阶段、八个步骤、七种工具
三、简答题
1、基本建设程序包含哪几个阶段？ 

 答案：

（1） 编审项目建议书     （2）进行可行性研究        

（3）编审设计任务书       （4）编审设计文件        

（5）施工建设             （6）竣工验收
2、可行性研究的步骤. 

答案：
3、国际建筑市场的特点.

答案：
（1）具有广泛的国际性            （2）具有很强的专业技术性
（3）是一项综合性输出            （4）是一项具有风险性的事业

（5） 资金投入相对少

4、价值工程定义的理解。

答案：
（1）价值工程着眼于寿命周期成本
（2）价值工程的核心是功能分析

（3）价值工程是一项有组织的管理活动

（4）价值工程的目标表现为产品价值的提高
5、全面质量管理的主要观点。

答案：

四、计算题复利因子表参考：[ F/A,6%,5]=5.637093, [F/P,6%,5]=1.338226, [ A/F,6%,5]=0.177396, [A/P,6%,5]=0.237396, [P/F,6%,5]=0.747258, [P/A,6%,5]=4.212364

[F/A,8%,4]=4.506112,[A/F,8%,4]=0.221921, [A/P,8%,4]=0.301921,

1、某人连续5年在每年年末存款100元，利率为6%，问第五年年末他可以得到多少本利？

答案：
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2、拟建一新的工程项目，需借款1000万元，利率为8%，投资后4年内还清此笔借款，问平均每年应获利多少才能满足要求
答案：
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3、某企业生产一种产品，已知产品单件可变成本为40元，单位售价120元，每年总固定费用80万元，试问该企业盈亏平衡点的年产量、生产能力利用率、销售收入为多少？如果企业生产能力为3万件，企业每年能获得多少利润？
案：
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解：（）企业盈亏平衡点产量
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（件）

说明该企业年生产量达到件就可保本，

而超过此产量就可盈利
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说明当生产能力达到设计能力的时，企业就不亏不盈；

超过，就能盈利
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解：（）企业盈亏平衡点产量

       Q==

（件）

说明该企业年生产量达到件就可保本，

而超过此产量就可盈利
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说明当生产能力达到设计能力的时，企业就不亏不盈；

超过，就能盈利
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