建筑工程投资与进度控制复习资料
一 单选题 
根据国家规定，如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算（   ）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。

A. 5%          B. 8%           C. 10%            D. 20% 
2. 劳动定额通常以“工日”为单位，按现行的制度，每一工作日时间为（   ）小时。

A. 6           B. 7         C. 8             D. 12 
3. 下列内容中属于“其他项目清单”中投标人报价部分的是（   ）。

A. 暂列金额         B. 总承包服务费         C. 暂估价        D. 环境保护费 
4. 根据上海市建设工程预算定额(2000),砖砌地垅墙应（   ）计算。
A. 内墙         B. 外墙          C. 零星砌体         D. 并入砖基内 
5. 既是设计单位编制设计概算或建设单位编制年度投资计划的依据，也可作为编制估算指标的基础是（   ）。
A. 概算指标           B. 概算定额           C. 预算定额         D. 施工定额 
6. 单层建筑物高度在(    )及以上者应计算全面积;高度不足(     )者应计算1/2面积.

A. 1.2m           B. 2.1m        C. 2.2m           D. 3.6m 
7. 下列关于工程变更的说法错误的是（    ）。
A. 工程变更总是由承包商提出的 

B. 监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商 

C. 监理工程师的变更指令应以书面的形式发出 

D. 发生工程变更,若合同中有适于变更工程的价格,可以依此计算价款 
8. 使用国有资金投资的建设工程发承包，（     ）采用工程量清单计价。

A. 必须          B. 宜        C. 应             D. 可以 
9. 合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证确认，承包人便擅自实施相关工作的，(    )。
A. 除非征得发包人书面同意，否则发生的费用由承包人承担 

B. 发生的费用由发包人承担 

C. 承包人可以进行索赔 

D. 承包人可以获得工期奖励 
10. 根据上海市建设工程预算定额(2000),土方量计算，土方体积是（    ）为准。

A. 夯实后的体积       B. 松填体积       C. 天然密实体积     D. 虚方体积 
11. （    ）反映的是平均先进水平。

A. 施工定额           B. 预算定额         C. 概算定额            D. 估算指标 
12. 根据上海市建设工程预算定额(2000),机械土方按天然湿度土壤考虑，其含水率为（     ）以内。

A. 10%            B. 15%            C. 20%             D. 25% 
13. 关于投标价的说法,错误的是(     )。
A. 投标价由投标人自主确定              B. 投标价不得低于成本 

C. 投标价可以高于招标控制价            D. 投标价依据企业定额编制 
14. 关于索赔,说法错误的是(    )。
A. 索赔是承发包双方行使正当权利的行为         B. 索赔属于补偿行为 

C. 索赔是一种惩罚                             D. 索赔是双向的 
15. (    )指完成一定计量单位的分项工程或结构构件的各项工作过程的施工任务所必需消耗的技术工种用工。

A. 基本用工            B. 辅助用工         C. 超运距用工       D. 人工幅度差 
16. 根据上海市建设工程预算定额（2000），一建筑平面尺寸为60m * 15m，其平整场地（    ）平方米。
A. 900          B. 1054           C. 1216            D. 1350 
17. 根据上海市建设工程预算定额（2000），砌筑独立柱脚手架工程量时，其长按柱的周长加（    ）乘以柱高，按面积计算。

A. 2.2M        B. 3M          C. 3.3M           D. 3.6M 
18. 定额时间不包括(     )。
A. 休息时间                       B. 施工本身造成的停工时间 

C. 不可避免的中断时间             D. 辅助工作时间 
19. （    ）是指具有一个计划任务书，在一个或几个场地上，按照一个总体设计，由一个或若干个单项工程组成，在行政上实行统一管理，经济上实行独立核算的建设单位。

A. 建设项目         B. 单项工程          C. 单位工程         D. 分部工程 
20. 根据上海市建设工程预算定额（2000），挖土一律以（     ）地坪标高为准。

A. 室内地坪       B. 室外地坪        C. 室外自然         D. 基础上表面 
二 多选题 
工程量清单计价应包括按招标文件规定,完成工程量清单所列项目的全部费用,一般       包括(     )。
分部分项工程费            B. 规费、税金          C. 业主临时设施费 

D. 措施项目费                E. 其他项目费 
32. 根据《上海市建设工程预算定额（2000）》,现浇整体式钢筋砼楼梯水平投影面积包括（       ）。
A. 休息平台    B. 楼梯平台梁    C. 楼梯斜梁    D. 楼梯栏板    E. 踏步 
33. 建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有（     ）。
A. 和解        B. 调解       C. 仲裁         D. 诉讼       E. 强制执行 
34. 根据我国现行的规定，施工图预算的计算方法有（     ）。
A. 工料单价法           B. 全费用单价法              C. 定额单价法 

D. 实物量单价法         E. 综合单价法 
35. 在工程量清单计价中,采用综合单价的是(    )。
A. 分部分项工程量清单   B. 总价措施项目清单   C. 计日工    D. 规费   E. 税金 
36. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，建筑物墙体按长度乘以高度再乘以厚度以m3计算，应扣除（     ）等所占体积。

A. 混凝土柱、过梁、圈梁         B. 外墙板头、梁头         C. 过人洞、空圈 

D. 面积在0.3㎡以内的孔洞的体积           E. 门窗洞口 
37. 基本建设造价文件包括(     )。
A. 投资估算    B. 设计概算     C. 施工图预算     D. 竣工结算     E. 索赔报告 
38. 下列各项中，不计算建筑面积的有（     ）。
A. 室外楼梯及用于检修、消防等室外爬梯 

B. 建筑物内宽度大于300mm的变形缝、沉降缝 

C. 没有围护结构的屋顶水箱、花架、凉棚等 

D. 地下室、半地下室、地下车间等及相应的出入口 

E. 独立烟囱、烟道、地沟、水塔、地下人防通道等构筑物 
39. 不计建筑面积的范围（    ）。

A. 烟囱             B. 水池               C. 设备管道夹层   

D. 室外爬梯         E. 有永久性顶盖的加油站
40. 工程量计量单位中属于物理计量单位的是(     )

A. 樘         B. 面积         C. 体积         D. 重量        E. 座 
三 判断题
41. 单位价值在2000元以上，且使用期限超过两年的企业非生产经营的主要设备、物品（包括生产经营用非主要设备和非生产经营用设备等）属于固定资产。（  ）
42. 定额按照生产要素分类，可以分为：施工定额、预算定额、概算定额和估算指标。（  ）
43. 利用坡屋顶内空间时，净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.2m~2.10m的部位应计算1/2面积;净高不足1.20m的部位不计算面积。（  ）
44. 措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。（  ）
45. 进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。（  ）
46. 综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。（  ）
47. 定额按生产要素分类可以分为：劳动定额、材料消耗定额和机械台班使用定额。（  ）
48. 按国家现行规定,非工业项目大中型项目的限额为3000万元,3000万元以上的为大中型项目,3000万元以内的为小型项目。（  ）
49. 投标人对“计日工”进行报价时，应采用综合单价的方式报价。（  ）
50. 劳动定额从表现形式上有两种表达方式，即时间定额和产量定额，两者互为倒数关系。（  ）

建筑工程投资与进度控制复习资料参考答案
一 单选题 
1. 答案：C     2. 答案：C      3. 答案：B      4. 答案：D      5. 答案：B
6. 答案：C     7. 答案：A      8. 答案：A      9. 答案：A     10. 答案：C
11. 答案：A    12. 答案：D    13. 答案：C     14. 答案：C     15. 答案：A
16. 答案：C    17. 答案：D    18. 答案：B     19. 答案：A     20. 答案：B

二 多选题 
31. 答案：A,B,D,E             32. 答案：A,B,C,E       33. 答案：A,B,C,D
34. 答案：A,E                 35. 答案：A,C           36. 答案：A,C,E
37. 答案：A,B,C,D             38. 答案：A,C,E         39. 答案：A,B,C,D
40. 答案：B,C,D
三 判断题 
41. 答案：对    42. 答案：错     43. 答案：对    44. 答案：对    45. 答案：对
46. 答案：对    47. 答案：对     48. 答案：对    49. 答案：对    50. 答案：对
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