宁波职业技术学院继续教育学院期末试卷

建设工程监理实务 
一 单选题 
1. 《 建设 工程质量 管理 条例》规定， 施工 单位必须建立、健全（ ）制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量 检查 和记录。
	A. 合同 管理      B. 施工技术交底      C. 质量的预控     D. 质量的检验


2. 在施工监理过程中，减少第三方提出的索赔条件和机会，正确处理索赔等事宜，是投资控制的（ ）措施。 
	A. 经济            B. 技术             C. 组织            D. 合同


3. 通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是（ ）。
	A. 主动控制        B. 被动控制         C. 反馈控制          D. 事后控制 


4. 国外项目管理公司为设计单位提供的项目管理服务，主要是为（ ）服务。 
	A. 交钥匙工程的设计阶段   B. 设计总包单位   C. 工艺设计过程  D. 专业化设计单位


5. （ ）是指单位时间内投入的建设工程资金数量。
	A. 效率         B. 建设工程强度          C. 建设工程速度       D. 建设工程进度 


6. （ ）是业主确认监理单位是否全面认真履行监理合同的主要依据。
	A. 监理大纲           B. 监理细则         C. 监理总结         D. 监理规划


7. 建设部负责（ ）全国监理工程师资格考试、考核和注册等工作。 
	A. 管理             B. 组织             C. 协调            D. 指导 


8. 建设工程监理规划在监理工作中起着重要的作用，下述对监理规划作用的表述中不正确的是（ ）。 
	A. 监理规划需要对项目监理机构开展的各项监理工作作出全面、系统的组织和安排 

	B. 监理规划的作用之一是政府建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据，是监理单位在设立、定级、升级时应提交的主要资料之一 

	C. 监理规划应当能够为业主监督监理合同的履行提供依据 

	D. 监理单位对项目监理机构的工作进行考核，其主要依据之一就是监理规划 


9. 下面各项监理活动，（ ）属于控制的 合同 措施。 
	A. 确定并采取防止索赔措施                     B. 落实目标控制的部门和人员

	C. 对工程变吏方案进行可行性分析               D. 收集已建工程目标数据 


10. 建设工程合同约定的质量目标（ ）国家强制性质量条文的要求。
	A. 应当高于          B. 不得低于            C. 应当等于         D. 可以低于


11. 在我国，甲级监理单位可以对（ ）等工程开展监理。 
	A. 一           B. 一、二            C. 一、二、三           D. 二、三、四 


12. 组织中各构成部分和各部分间所确定的较为稳定的（ ）称为组织结构。
	A. 职务体系     B. 等级层次      C. 人际关系      D. 相互关系和联系方式


13. 在下列内容中，属于EPC模式特征的是（ ）。 
	A. 业主承担大部分风险                   B. 承包商承担大部分风险

	C. 高层管理的参与                       D. 共同的目标


14. 监理规划的基本内容构成应当力求（ ）。
	A. 丰富              B. 一致              C. 完整              D. 统一 


15. 我国对建设工程监理单位实行资质（ ）制度。 
	A. 审查              B. 分级审批             C. 核查            D. 注册 


16. 国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是（ ）。 
	A. 为业主服务      B. 为承包商服务      C. 为贷款方服务      D. 联合承包工程


17. 建立项目监理组织的前提是（ ）。 
	A. 明确监理目标     B. 明确监理任务     C. 明确监理工作    D. 明确总监理工程师


18. 如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由（ ）向建设单位承担违约责任。 
	A. 监理企业       B. 监理工程师       C. 总监理工程师       D. A和B共同 


19. 下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是（ ）。
	A. 做好对 人力 、材料、机械、设备等的投入控制工作  B. 审查确认施工分包单位

	C. 审查施工组织设计                                D. 做好工程计量工作 


20. 监理工程师的注册、根据注册内容的不同分为三种形式，其中初始注册有效期为（ ）年，续期注册的有效期为（ ）年。 
	A. 2，4             B. 2，2              C. 1，2              D. 2，5 


21. 监理规划应当把握住工程项目运行的（ ）。 
	A. 过程            B. 脉搏             C. 趋势             D. 方向


22. （ ）是以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。 
	A. 风险回避        B. 风险自留           C. 风险自留         D. 风险转移


23. 实行建设监理制后，我国的建设工程活动形成（ ）的管理体制。
	A. 政府、业主、监理单位和承建单位          B. 政府、监理单位和承建单位

	C. 业主、监理单位和承建单位                D. 政府、业主和监理单位


24. 在建设工程目标控制中，相对而言，组织协调对（ ）的作用最为突出且最为直接。 
	A. 进度控制        B. 投资控制        C. 质量控制         D. 风险控制 


25. 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用，是建设工程监理（ ）的内涵。 
	A. 技术服务         B. 管理服务          C. 科学性          D. 独立性


26. 监理例会是由（ ），按一定程序召开的，研究施工中出现的计划、进度、质量及工程款支付等问题的工地会议。
	A. 监理工程师组织与主持            B. 监理工程师组织、业主主持 

	C. 业主主持监理工程师组织          D. 业主组织与主持


27. 不属于风险识别特点的是（ ）。 
	A. 个别性          B. 主观性           C. 复杂性          D. 可行性


28. 建设工程监理工作文件中的监理大纲是（ ）时编制的。 
	A. 监理单位在投标                     B. 建设单位在招标 

	C. 监理单位在签订合同                 D. 监理单位在实施监理


29. 项目总承包模式具有的优点之一是（ ）。
	A. 合同关系简单     B. 招标发包难度小    C. 有利于质量控制    D. 合同价格低


30. 下列费用中，属于监理直接成本的是（ ）。
	A. 管理 人员工资、津贴等               B. 监理辅助人员的工资、津贴等 

	C. 承揽监理业务的有关费用              D. 业务培训费


31. 由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存，又相互排斥、相互制约，所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加，这反映了组织机构活动的（ ）基本 原理 。 
	A. 规律效应性       B. 主观能动性       C. 要素有用性        D. 动态相关性


32. 下述关于组织构成因素不正确的说法是（ ）。 
	A. 组织的最高管理者到最基层的实际工作人员权责逐层递减，而人数却逐层递增 

	B. 管理跨度的大小直接取决于这一级管理人员所需协调的工作量 

	C. 管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定 

	D. 管理职能的确定应使纵向（横向）部门相互联系、协调一致，横向各部门间指挥灵活 


33. 建设项目管理咨询单位和ProjectControlling咨询单位两者服务的（ ）不尽相同。 
	A. 对象            B. 内容             C. 性质             D. 方式 


34. 工程建设监理投资控制是指监理工程师力求使项目在满足（ ）的前提下使项目实际投资不超过计划投资的管理活动。 
	A. 质量和进度      B. 质量和 安全       C. 安全 和进度     D. 质量


35. 甲级工程监理企业的资质年检由（ ）办理。 
	A. 建设部      B. 中国监理协会

	C. 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 

	D. 建设部委托各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 


二 多选题
36. 与建设工程组织管理的其他模式相比．EPC模式具有（ ）基本特征。 
	A. 承包商承担大部风险     B. 业主和承包商分担风险 

	C. 业主管理工程实施       D. 高层管理的参与    E. D+S总价合同模式


37. 在EPC模式中承包商承担的风险包括（ ）。
	A. 业主代表的工作失误风险   B. 设计风险

	C. 一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力风险 

	D. 对业主新提供数据的核查和解释风险 

	E. 为圆满完成工程今后发生的一切困难和费用风险 


38. 编写监理规划应注意以下要求（ ）。
	A. 基本内容的构成力求统—                 B. 具体内容应有针对性 

	C. 充分体现建设单位的要求                 D. 与承包单位的技术水平相适应

	E. 表达方式标准化、格式化 


39. 监理工作的规范化体现在（ ）。 
	A. 工作目标的确定性      B. 监理实施细则的针对性 

	C. 职责分工的严密性      D. 工作的时序性    E. 组织机构的稳定性


40. 下列仅属于施工阶段监理工作制度的有（ ）。
	A. 施工组织设计审核制度     B. 合同条件拟定及审批制度

	C. 对外行文审批制度         D. 设计交底制度      E. 工程竣工验收制度


41. 《建设工程监理规范》规定，( )都必须是监理工程师。
	A. 　总监理工程师     B. 总监理工程师代表    C. 专业监理工程师  

	D. 子项目监理工程师   E. 监理企业负责人 


42. 根据《建设工程监理范围和规模标准规定》的要求，( )必须实行监理。
	A. 项目总投资为2800万元的卫生项目 

	B. 成片开发建设的4万平方米的住宅小区工程 

	C. 使用外国政府援助资金，项目总投资为300万元美元的水资源保护项目 

	D. 项目总投资额为4600万元的公路项目 

	E. 项目总投资额为1800万元的体育场馆项目 


43. 在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有（ ）。 （2 分）
	A. 采用多种货币组合的方式付款  B. 调整整个建设工程的施工进度计划

	C. 调整材料、设备采购计划  D. 控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害

	E. 准备 保险 索赔依据，确定保险索赔的额度，起草保险索赔报告 


44. 信息的特点包括（ ）。
	A. 时效性       B. 目的性        C. 系统性         D. 真实性        E. 连续性 


45. 《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（ ）等形式，对建设工程实施监理。 
	A. 巡视     B. 工地例会     C. 设计与技术交底     D. 平行检验     E. 旁站


46. 下列关于Project Controlling模式的表述中，正确的是（ ）。
	A. Project Controlling方是业主的决策支持机构 

	B. Project Controlling模式的核心是以工程的信息流指导和控制工程的物质流 

	C. 业主可以向Project Controlling方的具体工作人员下达指令 

	D. 采用Project Controlling模式时，不再需要 建设 项目 管理 咨询单位的信息管理工作 

	E. Project Controlling模式是工程咨询与信息技术相结合的产物 


47. 反映组织结构的基本内涵：（ ）。 
	A. 确定正式关系与职责的形式               B. 向组织各个部门或个人分派任务 

	C. 协调各个分离活动和任务的方式           D. 组织中权力、地位和等级关系

	E. 制定监理工作流程


48. 建设工程监理组织协调的方法可采用（ ）。 
	A. 会议协调法   B. 交谈协调法  C. 书面协调法  D. 书面协调法   E. 外部协调法


49. 建设工程档案移交应符合的要求包括（ ）。 
	A. 列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案 

	B. 停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管 

	C. 工程档案的质量由建设单位进行 检查 验收 

	D. 对改建、扩建和维修工程，由建设单位修改和完善工程档案 

	E. 建设单位在组织工程竣工验收前，应向城建档案管理部门移交工程档案，办理移交手续 


50. 下列关于控制流程“反馈”环节的表述中，正确的是（ ）。
	A. 反馈信息仅限于工程的投资、进度、质量信息 

	B. 控制部门需要什么信息，取决于监理工作的需要以及工程的具体情况 

	C. 反馈环节是投入与转换之间的环节 

	D. 为了使整个控制过程流畅地进行，需要设计信息反馈系统 

	E. 非正式信息反馈应当适时转化为正式信息反馈 


参考答案

一 单选题 
1-5、DDBBB


6-10、DABAB

11-15、BDBDB


16-20、AAAAB

21-25、BACAB



二 多选题 
36、AC

37、BCDE
38、ABE
39、ACD
40、ADE

41、ABCE
42、CD

43、BCE
44、ACD
45、ADE

46、ABE
47、ABCD

班级：                           姓名：                 学号：





                                                                                                                          










