建设项目评估复习资料

一、单项选择题

1.由于项目评估的目的在于提供（	A  ），可以说项目评估比可行性研究更具权威性。

A、决策依据	B、技术规程	C、贷款计划	D、可行性方案

2.规模效果曲线法是求取企业（  A	 ）的方法。

A、最优生产规模	B、最低成本	C、最高销售收入	D、最短建设时间

3.当追加投资回收期小于国家规定的基准投资回收期时，投资额（	A ）工艺方案较优。

A、较大的	B、较小的	C、适中的	D、可比的

4.建设期利息是否包括在项目总投资中（  A  ）。

A、是	B、否 C、不一定 D、说不清

5.项目起始规模的确定，一般采用	(  A  )。

A、盈亏平衡分析法	B、最小费用法	C、资金利润率法	D、平均成本法

6.流动比率是指（  A	 ）与流动负债之比。

A、流动资产	B、固定资产	C、长期负债	D、流动负债

7.如果项目的盈亏平衡点低，则说明项目（	A	）。

A、承受风险能力强	B、承受风险能力弱	C、市场竞争能力强	D、有较好的经济效益

8.在项目的财务效益评估中，计算各种投入物和产出物所使用的财务价格是（ A	）。

A、市场价格	B、计划价格	C、预测价格	D、影子价格

9.若投资方案以内部收益率作为评判依据，则保证方案可行所要求的内部收益率（  A  ）。

A、大于基准内部收益率	B、大于 1	C、小于 1	D、大于 0

10.设项目建设周期末借款本息和为600万元，与借款银行确定的还款期限6年，利率为12%，如果分期等额还贷，则每期应还（	A	）万元。

A、145.94	B、172	C、160	D、112.94

11.项目总投资中不属于建设投资的是(	C	) 。

A、固定资产投资	B、建设期资本化利息	C、流动资金投资	D、无形资产投资

12.项目财务效益评估的内容不包括(	C	) 。

A、盈利能力分析  B、清偿能力分析	C、劳动能力分析	  D、财务外汇效果分析

13.现有两银行可向某项目建设单位提供贷款，其中甲银行的年利率为10.3%，按年计息，而乙银行的年利率为10%，按月计息，则该项目建设单位的结论是(	C  )。

A、乙银行的实际利率低于甲银行的实际利率	B、向乙行借款合算

C、向甲行借款合算	D、甲行与乙行的实际利率是一样的

14.项目所采用的技术能够在一定的消耗水平下获得最好的经济效益是指项目技术条件的（C ）

A、技术先进性	B、技术的适用性	C、技术经济性	D、技术的可靠性

15.在国民经济评价中，要以（	C	）为基础来确定外贸货物的影子价格。

A、国内价格	B、市场价格	C、口岸价格	D、评估价格

16.由于项目评估的目的在于提供（	C	），可以说项目评估比可行性研究更具权威性。

A、可行性方案	B、技术规程	C、决策依据	D、贷款计划

17.( C )是套用原有同类项目的固定资产投资额来进行拟建项目固定资产投资额估算的一种方法。

A、比例估算法	B、详细估算法	C、扩大指标估算法	D、指数估算法

18.项目所采用的技术能够在一定的消耗水平下获得最好的经济效益是指项目技术条件的技术的（C）。

A、先进性	B、适用性	C、经济性	D、可靠性

19.线性盈亏平衡分析可以确定项目的（	C ）。

A、最大规模	B、最佳规模	C、起始规模	D、最优规模

20.假设影子汇率为8.25 ，进口彩电的 FOB价为 300USD，彩电从口岸运输到销售地的运费率为 50

( 已调整) ，国内贸易费用率为40.25（已调整），则该彩电的影子价格为（	C	）。

A、2650.25	B、2568.25	C、2565.25	D、2865.25

- 多项选择题

- 1.设备评估应注意的问题是（ ABCD ）。

- A、与生产能力和生产工艺相适应	B、保证产品的质量

- C、设备的使用寿命与维修的前景	D、设备的经济性

- 2.项目后评估与前评估的差别在于（ ABCD ）。

- A、评估的侧重点不同	B、评估的内容不同

- C、评估的依据不同	D、评估的阶段不同

- 3.项目不确定性分析包括（ ABCD ）。

- A、盈亏平衡分析	B、敏感性分析	C、概率分析	D、风险决策分析

- 4.投资的特点有：（ ABCD	）。

- A、投入资金多	B、占用时间长	C、实施风险高	D、影响不可逆

- 5.市场环境包括（ ABCD ）。

- A、经济环境	B、政治环境	C、社会文化环境	D、自然地理环境

- 6.项目投资时期有（	ABCD ）阶段。

- A、初步设计阶段	B、施工图设计阶段	C、施工阶段	D、竣工验收阶段

- 7.下列属于“转移支付”的有（ ABCD ）。

A、各种税金	B、政府补贴 	C、职工工资	D、土地及自然资源费用

8.项目社会评估要满足（ ABCD）原则。

A、客观性	B、可操作性和通用性	C、可比性	D、定量分析和定性分析相结合

9.项目后评估的方法有（ ABCD ）。

A、效益评估法	B、过程评估法	C、系统评估法	D、影响评估法

10.投资建设项目的原因在于（	ABCD）。

A、国民经济和社会发展长远规划的需要	B、经济结构调整的需要

C、地区经济发展的需要	D、企业自身发展的需要

- 三、判断题

- 1.项目评估就是对项目总投资的评估。（ × ）

- 2.项目评估就是可行性研究。（ ×	）

- 3.现金流量是指企业库存现金的变化数量。（ × ）

- 4.项目财务净现值可以是正数或零，但不会是负值。（ ×	）

- 5.内部收益率就是企业内部制定的计划收益率。（ ×	）

- 6.折现率就是把现在值折算为将来值时的复利利率。（ ×	）

- 7.如果投资方案按照	10%的折现率计算的净现值小于零， 说明其内部收益率大于10%。（ X ）

- 8.转移支付是指那些既不需要消耗国民经济资源，又不增加国民经济收入，只是一种归属权转让的款项，在国民经济效益分析中应作为一项费用。（	X ）

- 9.影子工资是指拟建项目使用劳动力，国家和社会为此而付出的代价，它实质上是劳动力的机会成本。（ ×	）

- 10.项目的外部费用，是指由于项目存在而使项目的主体所造成的全部损失。（ X ）

- 四、简答题

- 1、建设项目评估的概念。

答：

- 2、项目财务评价的概念。

答：

- 3、项目后评估的含义。

答：

4、简述项目总评估的必要性。简述项目评估与可行性研究的关系

答： 必要性：（1）项目总评估是综合各分项评估结论，全面评价拟建项目的要求。

（2）项目总评估是统一协调各分项评估结论，全面客观地评价拟建项目的要求。

（3）项目总评估是进行方案优选的要求。

（4）项目总评估是对各分项评估拾遗补缺、补充完善的要求。

项目评估与可行性研究的关系：项目评估和可行性研究都属于投资前期决策工作的组成部  分，两者之间存在一定的共性； 同时两者由于分属不同的管理周期，	它们又存在一定的差异。

项目评估与可行性研究的共同点：（ 1）处于项目管理周期的同一时期；（2）目的一致；

（3）基本原理、方法和内容相同。

项目评估与可行性研究的区别：（ 1）服务的主体不同；（ 2）研究的侧重点不同；

（3）所起的作用不同；（4）工作的时间不同。

五、论述题

1、论述项目建厂地区选择的准则。

2、试论述项目国民经济评价和财务评价的区别。