
测绘工程监理复习资料
一、单项选择题： 
1．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（　 　）．　　　　　　　　　　　　　　　　 

A．工程竣工图　            B．监理档案资料　 

C．工程技术总结　          D．工程决算

2．按照《建设工程监理规范》，（   　）应定期主持召开工地例会． 　　　　　　　　　　　　　　　 

A．总监理工程师            B．施工单位负责人　

C．建设单位负责人          D．专业监理工程师　　　　　　　　　

3．按照《建设工程监理规范》，（   　）可以签发工程暂停命令．　　　　　　　　　　　 

A．监理工程师　            B．施工单位负责人　

C．建设单位负责人　        D．专业监理工程师　

4．目标控制流程和监理信息流程应该在（　  ）中作出明确规定．　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

A．监理大纲　              B．监理细则　　

C．监理工作计划            D．监理规划　

5．与监理工作者职业道德相悖的是（    ）．

A．要求业主明确授权         B．要求承包商提供具体的施工技术方案

C．同时参与两个项目的监理   D．要求设计单位采用某种构配件

6．只有经过（    ）的监理人员，才能以监理工程师的名义开展工程建设监理业务．

A．监理工程师注册           B．监理工程师资格考试合格

C．监理工程师培训并结业     D．监理单位认可

7．监理单位在监理过程中因过错造成重大经济损失的，应承担（    ）的经济责任和法律责任．

A．全部                    B．部分      

C．一定比例                D．一定

8．民事法律关系是指社会关系为民事法律关系调整时所形成的（      ）关系．

    A．管理                 B．领导        

C．监督                 D．权利义务

9．代理是代理人在(      )内，以被代理人的名义实施的，其民事责任由被代理人承担的的法律行为．

    A．任职期间             B．委托范围    

C．代理权限             D． 法定期间

10．要约是希望(       )的意思表示．

    A．他人知道自己         B．他人向自己提出订立合同

    C．和他进行磋商         D．和他人订立合同

11．开标应由(      )主持，邀请所有投标人参加．

    A．招标人               B．投标人代表      

C．公证人员             D．贷款人

12．当事人的(      )即是要约邀请．
    A．招标公告             B．投标书        

C．投标担保书           D．中标函
13．撤销要约的通知，应当在(      )到达受要约人．
    A．要约到达之前                   B．与要约同时
    C．受要约人发出承诺通知之前       D．受要约人发出承诺之后
14．(      )从订立时起就没有法律约束力．
A．因重大误解而订立的   

B．在订立合同时显失公平的 

C．损害社会公共利益    

D． 一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的
15．发包人供应的材料设备使用前，由(      )负责检验，费用由(      )负责．
    A．工程师．承包人          B．发包人．承包人
C．工程师．发包人          D．承包人．发包人

二、多项选择题： 
1．在发生（　   ）时，总监理工程师可签发工程暂停命令．

A．为保证工程质量而需要进行停工处理

B．建设单位要求暂停施工、且工程学要暂停施工

C．发生必须暂时停止施工的紧急事件

D．承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理

E．施工出现安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患．

2．监理单位在报经业主同意后有权发布（      ）．　　

A．终止令　  B．停工令　 

C．复工令　　D．开工令

3．监理工作总结包括（　    ）．　 

A．向总监理工程师提交的工作总结 

B．向监理单位提交的工作总结

C．向政府有关部门提交的工作总结 

D．向业主提交的监理工作总结

4．向监理单位提交的工作总结包括（    　）． 

A．监理工作经验     　B．监理工作中存在的问题及改进的建议

C．监理工作成效       D．监理合同履行情况

5．工程咨询公司为业主提供建设工程全过程服务中的工程招标服务主要包括（   　）．　　　　　　　 

A．编制招标文件  　  B．评标　  

C．合同谈判          D．定标

6．监理工程师应当按照工程监理规范的要求采取（      ）等形式，对工程实施监理． 

A．旁站       B．平行检验     

C．巡视       D．见证

7．依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件（     ）．

    A．依法成立  B．有必要的财产和经   

C．有自己的名称、组织机构和场所   

D．有符合法定条件的法定代理人    

E．能独立承担民事责任

8．采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括（    ）．

    A．发布招标公告      B．发出投标邀请函      

C．进行资格预审      D．组织现场考察       

E、召开标前答疑会

9．构成对投标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括（      ）．

      A．招标公告          B．合同条件      

C．技术规范          D．工程量报价单   

E．图纸和技术资料

10．属于非法分包工程的情况包括（    ）．

A．将承包的全部工程分包给其他单位实施

B．按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位

C．将工程的主要部分交给其他单位实施

D．承接分包工程后进行再分包

E．将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施

三、简答题： 
1．工程监理大纲、监理规划及监理实施细则三者之间关系？监理规划有何作用？ 

2．合同法规定在出现何种情形时，当事人可以解除合同？

3．合同生效的必要条件是什么？法律规定哪些组织不能作为保证人？
4．如何分析进度偏差对后续工作及总工期的影响？

四、案例分析： 
[背景] 湖南凤凰县正在兴建中的堤溪沱江大桥于 2007.8.13 日下午 4 时许发生突然垮塌事故，经现场搜救指挥部反复调查核实， 初步确定桥梁垮塌事故现场涉险施工人员为 152 人，其中 88 人生还， 64 人遇难，直接经济损失 3974.7 万元。湖南凤凰堤溪沱江大桥，是采用传统工艺修建的大型 4 跨石拱桥，每跨 65 米，全长 260 多米，高 42 米，横跨沱江。该工程由湘西州凤大路建设有限责任公司负责。

事故发生后，国务院组成事故调查组立即开展了调查工作。经调查认定，这是一起严重

的责任事故。 12 月 7 号，国务院常务会议听取事故调查组对事故调查处理情况的汇报，讨论通过了对相关责任人和责任单位的处理意见。

【问题】

1. 从损失的程度看，上述事故属于哪类事故？为什么？

2. 简述监理工程师对安全事故处理的程序。

测绘工程监理复习资料答案
一、单项选择题：

1． B   2．    3． A．   4．     5．C． 6．A．7． D．8． D． 9． C． 10． D． 

11．  A．12． A．13．C． 14．C．15． D． 

二、多项选择题：

1．ABCDE  2.BCD  3．   4．AB   5．ABC     6．  7．ABCE  8．BDE  9． BCDE  10．ACDE

三、简答题：

1．工程监理大纲、监理规划及监理实施细则三者之间关系？监理规划有何作用？ 

答⑴ 三者关系是相互关联的，存在着明显的依据性关系：前者是后者的编写依据或基础。

⑵ 监理规划的作用：

① 指导监理机构全面开展监理工作；

② 是建设监理主管部门对监理单位监理管理的依据；

③ 是业主确认监理单位履行合同的主要依据 ；

④是监理单位内部考核的依据和重要存档资料。

2．合同法规定在出现何种情形时，当事人可以解除合同？

答1）因不可抗力致使不能实现合同目的的．

2）在履行期限届满之前，当事人一方的确表示或以自己的行为表明不履行合同主要债务．

3）当事人延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行的．

4）当事人一方延迟履行债务或者有其它违约行为，致使不能实现合同目的．

5）法律规定的其它情形的．

3．合同生效的必要条件是什么？法律规定哪些组织不能作为保证人？

答合同生效的必要条件是：

1）当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力．

2）意思表示真实．

3）不违反法律和社会公共利益．

法律规定不能作为保证人的组织有：
    1）企业法人的分支机构、职能部门；
    2）国家机关、特殊情况除外；
    3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的事业单位、社会团体．
4．如何分析进度偏差对后续工作及总工期的影响？

答分析出现进度偏差的工作是否为关键工作，分析进度偏差是否超过总时间，分析进度偏差是否超过自由时差。

案例分析
答：（1）从损失的程度看， 64 人遇难，直接经济损失 3974.7 万元，上述事故属于特别

重大事故。特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故，故此属于特别重大事故。

（2）

1) 工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》 ，并要求停止进行质量缺

陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，应要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大

并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并

于 24h( 小时 ) 内写出书面报告。

2) 监理工程师在事故调查组展开工作后，应积极协助，客观地提供相应证据，若监理

方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故调查 ; 若监理方有责任，则应予以回避，但应配合调查组工作。

3) 当监理工程师接到质量事故调查组提出的技术处理意见后，可组织相关单位研究，

并责成相关单位完成技术处理方案，并予以审核签认。质量事故技术处理方案，一般应委托

原设计单位提出，由其他单位提供的技术处理方案，应经原设计单位同意签认。技术处理方

案的制订，应征求建设单位意见。

4) 技术处理方案核签后，监理工程师应要求施工单位制定详细的施工方案设计，必要

时应编制监理实施细则，对工程质量事故技术处理施工质量进行监理，技术处理过程中的关

键部位和关键工序应进行旁站，并会同设计、建设等有关单位共同检查认可。

5) 对施工单位完工自检后报验结果，组织有关各方进行检查验收，必要时应进行处理

结果鉴定。要求事故单位整理编写质量事故处理报告，并审核签认，组织将有关技术资料归

档。

6) 签发《工程复工令》 ，恢复正常施工。
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