
监理概论与法规复习资料
单项选择题
1.全国建设监理工作的归口管理机构是(     )。

A.国家建设部          B.国家计委和建设部

C.国家计委、发改委    D.国务院各有关工业、交通部门

2.工程建设监理行为主体是(     )。

A.设计单位     B.监理单位    C.工程咨询单位    D.科学研究单位

3.社会建设监理单位与业主的关系是(     )。

A.代理关系     B.雇佣关系     C.委托关系       D.监理关系

4.监理单位经营活动的基本准则是(     )。

A.守法、公正、科学、诚信     B.客观、公正、科学、诚信

C.守法、公正、科学、信用     D.客观、公正、科学、信用

5.我国的监理工程师是指的一类人(     )。

A.具有中级以上专业技术职称的从事监理工作   B.取得监理工程师资格证书

C.监理单位从事工程技术管理工作             D.取得监理工程师岗位证书

多项选择题
1.总监理工程师一般应当具有下列职责中的(     )。

A.确定项目监理机构的部门负责人
B.主持编制监理大纲

C.审查并确认分包单位
D.审查施工方案

E.审核并签署工程竣工资料

2.属专业监理工程师的职责(     )。

A.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责

B.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收

C.审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请等

D.核查进场材料、设备、构件的大原始凭证、检测报告等

E.做好监理日记和有关的监理记录

3.建设监理协调过程中，监理工程师要(     )。

A.从监理工作内容出发研究和处理问题    B.重视发挥系统整体功能

C.侧重于控制                          D.善于通过别人的工作把事情办好

E.把工作重点放在人员/人员界面、系统/系统界面、系统/环境界面

4.监理实施细则是在编制的(     )。

A.签订监理合同前         B.监理招标过程中     C.监理规划编制后

D.正式开展监理活动前     E.开展监理工作过程中

5.《建设工程委托监理合同(示范文本)》由组成(     )。

A.建设工程委托监理合同     B.委托人对监理人的授权委托书     

C.规范、图纸               D.标准合同条件         E.专用合同条件

6.在建设工程施工阶段，承包申报工程延期的条件有(     )。

A.异常恶劣的气候条件     B.设计单位延期交图     C.施工方案不当

D.施工机具和人力不足     E.工程业主造成延误

7.工程质量控制的实施主体中，单位属于自控主体(     )。

A.政府     B.业主     C.设计     D.监理       E.施工

8.施工现场监督检查的方式包括(     )。

A.旁站     B.巡视     C.平行检验     D.交叉检验      E.见证取样

9.按事故的性质及严重程度划分，可分为(     )。

A.未遂事故     B.一般事故     C.操作责任事故     

D.重大事故     E.已遂事故

10.在工程质量验收各层次中，总监理工程师可以组织或参与的验收(     )。

A.检验批     B.工序     C.分项工程     D.分部工程     E.单位工程

填空题
1. 建设工程监理单位的服务对象是             。

2. 建设工程监理是针对              所实施的监督管理。

3. 建设工程监理的             是监理单位。

4. 建设工程监理在项目实施阶段的基本任务是            、             、

            控制。

5. 建设工程监理要达到的目的是“力求”实现               。

6. 建设工程监理是一种             性的活动。

7. 建设工程监理的主要内容可以理解为         、          、            。

8. 建设监理目标控制类型，按事物发展过程可分为：          、            、

            。

9. 工程项目建设管理体制中的“三方”是指            方、            方、

          方。

10. 科学的工程建设程序应当按照        、        、        的原则进行。

11. 我国的监理工程师是指取得            岗位注册证书的一类人。

12. 承担法律责任的形式主要有三种          、          和          。

13. 工程监理企业的资质等级分为          、          和          。

14. 工程监理企业取得监理业务的基本方法有两种：          和          。

15. 工程监理企业的投标书的核心是          。

 简答题
1.工程监理的作用主要表现在哪几个方面？
2.什么是“三宝、四口、五临边”？

问答题
监理大纲、监理规划和监理细则三者之间有何区别有何联系？

复习资料参考答案
一、单项选择题

题号 1 2 3 4 5 

答案 A B C A D 

二、多项选择题
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三、填空题
1.建设工程监理单位的服务对象是（项目法人）。

2.建设工程监理是针对（工程项目建设）所实施的监督管理。

3.建设工程监理的（行为主体）是监理单位。

4.建设工程监理在项目实施阶段的基本任务是（投资）、（进度）、（质量）控制。

5.建设工程监理要达到的目的是“力求”实现（项目目标）。

6.建设工程监理是一种（技术服务）性的活动。

7.建设工程监理的主要内容可以理解为“（三控制）”、“（三管理）”、“（一协调）”。

8.建设监理目标控制类型，按事物发展过程可分为：（事前）控制、（事中）控制、（事后）控制。

9.工程项目建设管理体制中的“三方”是指（项目业主）方、（承包单位）方、（监理单位）方。

10.科学的工程建设程序应当按照“（先勘察）、（后设计）、（再施工）”的原则进行。

11.我国的监理工程师是指取得（监理工程师）岗位注册证书的一类人。

12.承担法律责任的形式主要有三种：（民事责任）、（行政责任）和（刑事责任）。

13.工程监理企业的资质等级分为（甲级）、（乙级）和（丙级）。

14.工程监理企业取得监理业务的基本方法有两种：（投标竞争）和（业主直接委托）。

15.工程监理企业的投标书的核心是（监理大纲）。

简答题
1.工程监理的作用主要表现在哪几个方面？
答：工程监理的作用主要表现在以下几个方面：

1.有利于提高工程投资决策的科学化水平。

2.有利于规范工程建设各方的建设行为。

3.有利于保证工程质量和使用安全。

4.有利于提高工程的投资效益和社会效益。

2.什么是“三宝、四口、五临边”？

答：“三宝”即安全帽、安全带、安全网。

“四口”即楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口。如楼梯、通道口应设置高的防护栏杆并加装安全立

网；预留孔洞应加盖；大面积孔洞 ,如吊装孔、设备安装孔、天井孔等应加周边栏杆并安装立网。交叉作

业应采取隔离防护 ,如上部作业应满铺脚手板 ,外侧边沿应加挡板和网等防物体下落措施。

“五临边” 即施工中未安装栏杆的阳台 (走台 )周边 ,无外架防护的屋面 （或平台） 周边 ,框架工程楼层周

边,跑道（斜道）两侧边 ,卸料平台外侧边等均属于临边危险地域 ,应采取防人员和物料下落的措施。

问答题

监理大纲、监理规划和监理细则三者之间有何区别有何联系？

答：工程监理大纲和监理实施细则是与监理规划相互关联的两个重要监理文件 ,它们与监理规划一起共同构成监理规划系列文件。三者之间既有区别又有联系。

1.区别

(1)意义和性质不同。

1)监理大纲 :监理大纲是社会监理单位为了获得监理任务，在投标阶段编制的项目监理方案性文件 ,亦称监理方案。

2)监理规划 :监理规划是在监理委托合同签订后，在项目总监理工程师主持下，按合同要求 ,结合项目

的具体情况制定的指导监理工作开展的纲领性文件。

3)监理实施细则 :监理实施细则是在监理规划指导下 ,项目监理机构的各专业监理的责任落实后，由专业监理工程师针对项目具体情况制定的具有可实施性和可操作性的业务文件。

(2)编制对象不同。

1)监理大纲 :以项目整体监理为对象。

2)监理规划 :以项目整体监理为对象。

3)监理实施细则 :以某项专业具体监理工作为对象。

(3)编制阶段不同。

1)监理大纲 :在监理招标阶段编制。

2)监理规划 :在监理委托合同签订后编制。

3)监理实施细则 :在监理规划编制后编制。

(4)编制的责任人不同。

1)监理大纲 :一般由监理企业的技术负责人组织经营部门或技术管理部门人编制 ,可能有拟定的总监理

工程师参与 ,也可能没有拟定的总监理工程师参与。

2)监理规划 :由总监理工程师负责组织编制。

3)监理实施细则 :由现场监理机构各部门的专业监理工程师组织编制。

(5)目的和作用不同。

l)监理大纲 :目的是要使业主信服 ,如果采用本监理单位制定的监理大纲 ,能够实现业主的投资目标和建设意图 ,从而使监理单位在竞争中获得监理任务。其作用是为社会监理单位经营目标服务。

2)监理规划 :自的是为了指导监理工作顺利开展 ,起着指导项目监理班子内部工作的作用。

3)监理实施细则 :目的是为了使各项监理工作能够具体实施 ,起到具体指导监理实务作业的作用。

2.联系

项目监理大纲、监理规划、监理实施细则又是相互关联的 ,它们都是项目监理规划系列文件的组成部分,它们之间存在着明显的依据性关系。 在编写项目监理规划时 ,一定要严格根据监理大纲的有关内容编写；在制定项目监理实施细则时 ,一定要在监理规划的指导下进行。



