监理概论与法规复习资料

一、单项选择题

1．在监理目标控制系统中，贯穿于项目实施全过程的子系统是（   ）。

A．程序子系统



B．措施子系统

C．信息子系统



D．组织子系统

2．《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应当按照资质

（   ）的单位的业务许可范围承揽工程。

A．高




B．低

C．不同，区别各个承包

D．无相关规定

3．依《招投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标

人提交投标文件截止之日起，最短不得少于（   ）日。

A．15



B．20

C．30



D．25

4．监理实施过程中，如果因监理单位过失而造成了经济损失，监理单位赔偿损失的累汁

金额应（   ）。

A．是直接经济损失额
B．最多为直接经济损失额

C．不超过监理酬金总额
D．不超过监理酬金总额(除去税金)

5．监理单位自备设施经济补偿的计算方法为（   ）。

A．设施折旧额＋管理费＝补偿额

B．设施折旧额－残值＋管理费＝补偿额

C．设施在工程中使用时间占折旧年限比率×设施原值＋管理费＝补偿额

D．设施原值×年折旧率＋管理费＝补偿额

7.监理费从（   ）中列支，并核减建设单位管理费。

A．工程投资估算B．工程概算

C．工程预算D．工程决算

8.工程项目建设监理实行（   ）负责制。

A．项目法人B．项目经理

C．监理单位D．总监理工程师

11.监理单位不得（   ）监理业务。

A．分包B．发包

C．转让D．转移

12．如果不具有（   ），那么建设工程监理企业难以保证公正性，难以顺利进行合同管理，难以调解业主与承建商之间的权益纠纷。

A．科学性B．服务性

C．独立性D．委托性

13．依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（   ）。

A．保证B．质押

C．定金D．留置

14．承包商计算索赔费用常用的方法是（   ）。

A．总费用法



B．修正的总费用法

C．单价法



D．实际费用法

二、多项选择题

1．在委托监理的工程项目中，监理单位一般不具有（   ）的权利。

A．随意调换项目总监理工程师
B．确定工程项目规模

C．下达总监理工程师指令
D．建议撤消不合格项目经理

E．选定设汁标准

2．工程项目系统内部需求关系的协调，关键是抓（   ）。

A．对人、财、物的调度环节B．工程进展的瓶颈环节

C．资源平衡的计划环节D．专业工种配合的调度环节

E．工程进展的计划环节

3．FIDIC土木工程施工合同条件规定，（   ）的关系不是合同法律关系。

A．业主和指定分包商
B．业主和工程师

C．业主和分包商
D．承包商和指定分包商

E．业主与承包商

5．工程承包单位资质是综合考核了企业的（   ）等情况后确定的。

A．建设业绩






B．技术水平

C．人员素质和管理水平



D．资金

E．质量体系认证情况

三、名词解释

1.工程保险：

2.平行承发包模式：

四、简答题
2.建设工程监理实施的原则是什么？

3.对质量缺陷和一般质量事故，监理工程师应当按什么原则处理？

4.简述保修期监理工作的重点。

五、案例分析

某工业厂房工程建设项目于1998年3月12日开工，1998年10月27日竣工并验收合格。但在2001年2月，该厂房供热系统出现部分管道漏水。经业主检查发现，原施工单位所用管材与其向监理工程师所报验的不相符。若全部更换供热管道将损失人民30万元，并将造成该厂部分车间停产损失人民币20万元。

业主就此事件提出以下要求：

1．要求施工单位对厂房供热管道进行全部返工更换，并赔偿该厂停产损失的60%(计人民币12万元)；

2．要求监理公司对全部返-ET程免费进行监理，·并对停产损失承担连带赔偿责任，赔偿该厂停产损失的40％(计人民币8万元)。

施工单位的答复是：该厂房供热系统已超过国家规定的保修期，因此不予保修，也不同意返工，更不同意赔偿停产损失。

监理单位的答复是：监理工程师已对施工单位报验的管材进行过检查，符合质量标准，已履行了监理职责。施工单位擅自更换管材，应由施工单位负责，监理单位不承担任何责任。

[问题]

1．依据现行法律和行政法规，指出业主的要求以及施工单位、监理单位的答复中各有哪些错误，为什么?

2．简述施工单位和监理单位分别应负何种责任，为什么?
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二、多项选择题
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三、名词解释

1．工程保险指通过保险公司以收取保险费的形式收取保险基金，一旦发生自然灾害或者意外事故，造成参加保险者财产损失或者人员伤亡的，用保险金给予补偿的一种制度。

2.平行承发包模式：业主将工程项目的设计、施工以及材料设备采购等任务经过分解分别发包给若干个承包商（设计单位、施工单位和材料设备供应单位），并分别与个承包商签订承包合同。

四、简答题
2. 建设工程监理实施的原则是什么？

1)公正、独立、自主的原则；

2)权责一致的原则；

3)总监理工程师负责制的原则；

4)严格监理、热情服务的原则；

5)综合效益的原则。

3. 对质量缺陷和一般质量事故，监理工程师应当按什么原则处理？

1)对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应当及时下达监理工程师通知，要求承包单位进行整改，并检查整改结果。

2)监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，并要切承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工身报表。

3)对施工中出现的一般质量事故，具体处理方法有令返工、进行修补和不作处理。

4. 简述保修期监理工作的重点。

1)对应进行沉降观测的建筑物，应关注其观测效果、观测方法、技术要求一级是否已沉降稳定，如发生异常情况，应通知设计和质监部门进行分析研究处理。

2)对工程质量问题和质量缺陷进行调查，重点是露地面、墙面、天棚以及门窗工程的调查。

3)调查屋面、浴厕间、外墙面的放水效果。

4)调查给水管及排水管有无渗漏以及卫生节具使用状况。

五、案例分析
问题1答案：

(一)业主要求

    1．施工单位“赔偿该厂停产损失的60％(计人民币12万元)”错误，应由施工单位赔偿全部损失(计人民币20万元)。
    2．监理单位“承担连带赔偿责任”错误，对施工单位责任引起的损失不负连带赔偿责任。
3．按监理合同规定，“如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过监理报酬总额(除去税金)。”[或赔偿金＝直接经济损失×监理报酬比率(扣除税金)]。故按“赔偿该厂停产损失的40％(计人民币8万元)”的计算方法是错误的。(3分)

    (二)施工单位答复

    1．“不予保修”错误。 因施工单位使用不合格材料造成的工程质量不合格，应负责返工、修理，该工程不受保修期限限制。
    2．“不予返工”错误。 按现行法律规定对不合格工程应负责返工、修理。
    3．“更不同意支付停产损失”错误。 按现行法律，工程质量不合格造成的损失应由责任方赔偿。
    (三)监理单位答复

    1．“已履行了监理职责”错误。监理单位在监理过程中失职。
问题2答案：

“不承担任何责任”错误。应承担相应的监理失职责任。
    (一)依据现行法律、法规，施工单位应承担全部责任。因施工单位故意违约，造成工程质量不合格。
(二)依据现行法律、法规监理单位应承担失职责任。因监理单位未能及时发现管道施工过程中的质量问题。但监理单位未与施工单位故意串通，也未将不合格材料按照合格材料签字。   
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