
  园林工程预决算  
一、名词解释

1、招标标底：

2、施工组织设计：

3、直接工程费：

4、综合单价法：

5、单位工程：

二、简答题

1．常用园林工程投标技巧有那些？

2．园林工程投标标书主要内容？

3．园林工程承包商应具备那些条件？

三、论述题
1、经初步评审，哪些情况作废标处理？

2、设计概算、施工图预算和竣工决算“三算”的关系？

四．计算题：

1、定额中规定园路基础垫层中的C10混凝土用量为1.02m3，单价为85.41元/ m3，相应的定额基价为100.98元/ m3，根据图纸要求，换用C15细石混凝土，单价为103.20元/ m3。试换算其基价。

2、某方整石板园路长150 m，宽1.5m，垫层采用200mm厚混凝土垫层，试列出工程项目并计算各工程量。

园林工程预决算复习资料

一、单项选择题

1、A2、D 3、C 4、D 5、

一、名词解释

1、招标标底：是指园林建设工程招标人对招标工程项目在方案、质量、期限、价金、方法、措施等方面的综合性理想控制（即自我预期控制）指标或预期要求。

2、施工组织设计：是指指导施工准备和施工全过程的全面的技术经济条件。

3、直接工程费：是指工程施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。

4、综合单价法：是指分部分项项目及施工技术措施费项目的单价采用除规费、税金外的全费用单价（综合单价）的一种计价方法，规费，税金单独计取。

二、简答题

1．常用园林工程投标技巧有那些？

答：扩大报价法，不平衡报价法，多方案报价法，突然降价法。

2．园林工程投标标书主要内容？

答：（1）施工组织设计；（2）项目管理班子配备情况；

（3）项目拟分包情况；（4）替代方案及报价。

3．园林工程承包商应具备那些条件？

三、论述题
1、经初步评审，哪些情况作废标处理？

答：（1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段或者以其它弄虚作假方式谋取中表的投标；

（2）投标人以低于成本报价竟标的；

（3）投标人资格条件国家规定或招标文件要求的；

（4）拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；

（5）未在实质上响应招标文件的投标。

2、设计概算、施工图预算和竣工决算“三算”的关系？

答：（1）设计概算是初步设计阶段，根据勘测设计的技术文件，结合概算定额、概算指标、工资标准、设备价格以及各项费用标准等基础资料，由设计单位进行编制的，是确定建设项目和单项工程建设费用的文件。

（2）施工图预算是根据施工图设计阶段的图纸和说明、预算定额、价格与费用标准来编制的，由设计单位编制，必要时邀请有关单位参加编制。

（3）竣工决算分为施工单位的竣工决算和建设单位的竣工决算。

上述三者紧密联系，环环相扣，缺一不可。所有建设项目，设计必须有概算，施工必须有预算，竣工必须有决算。概算价值不得超过计划任务书的投资额，修正概算和施工图预算不得超过概算价值，竣工决算不得超过施工图预算价值。

四．计算题：

1、定额中规定园路基础垫层中的C10混凝土用量为1.02m3，单价为85.41元/ m3，相应的定额基价为100.98元/ m3，根据图纸要求，换用C15细石混凝土，单价为103.20元/ m3。试换算其基价。

解：100.98-85.41×1.02+103.20×1.02=119.13（元/ m3）

2、某方整石板园路长150 m，宽1.5m，垫层采用200mm厚混凝土垫层，试列出工程项目并计算各工程量。

解：园路工程项目包括园路方整石板面层，200MM厚混泥土和园路土基整理路床。各项目工程量分别为：方整石板面层：150×1.5=225（平方米）


200MM厚混凝土垫层：150×（1.5+0.05×2）×0.2=48（立方米）


园路土基整理路床：150×（1.5+0.05×2）=240（平方米）
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